实时双语
字幕插件

模块二测试缺陷报告书

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-22 | 1.0 | 新增2项Azure缺陷 | 李承远 |

目  录

1引言	4

1.1编写目的	4

1.2背景	4

1.3定义	5

1.4参考资料	5

2测试环境	5

2.1硬件环境	5

2.2软件环境	6

3 Azure适配器测试	6

3.1被测软件	6

3.2测试策略	6

3.3执行步骤	7

3.4缺陷表	7

3.4.1 会话终止	7

表3.4.1 终止后仍发出事件	7

3.4.2 取消事件分类	9

表3.4.2 取消事件分类错误	9

3.5结果分析和结论	10

# 1引言

## 1.1编写目的

本文记录Azure适配器新增测试发现的2项缺陷、修复措施和回归结果。预期读者为任课教师、测试组员和维护人员。

## 1.2背景

本软件采用TypeScript开发，浏览器扩展通过Node.js网关调用语音识别与翻译服务。

本软件名称：实时双语字幕插件0.1.0。

本项目的任务提出者：软件测试与质量保证实践课程。

开发者：

用户：需要实时双语字幕的浏览器使用者。

实现网络：产品使用WebSocket；本次新增测试替换SDK网络对象，不访问云服务。

## 1.3定义

SDK为软件开发工具包；Provider为网关语音服务适配器；abort表示中止会话；retryable表示是否允许重试；迟到回调指会话结束后仍被调用的SDK事件处理函数。

## 1.4参考资料

| 序号 | 标题 | 文件名称 | 发表日期 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | README.md |  | 源码工程 |
| 2 | SDK取消定义 | CancellationErrorCodes.d.ts CancellationReason.d.ts |  | Speech SDK 1.51.0 |
| 3 | 测试用例 | 测试用例清单.xlsx | 2026-09-22 | module2_lcy |
| 4 | 修复前后证据 | baseline-unit.json unit.json | 2026-09-22 | evidence |
| 5 | 源码变更 | azure-fix.patch | 2026-09-22 | evidence |

# 2测试环境

## 2.1硬件环境

Apple M5，16 GiB内存，arm64；本地磁盘可用约766 GiB。无专用显卡、麦克风或显示器要求。

## 2.2软件环境

macOS 26.6.2，Node.js 24.19.0，Vitest 3.2.7，Speech SDK 1.51.0。无数据库、真实账户和云服务密钥。

# 3 Azure适配器测试

## 3.1被测软件

被测版本0.1.0，源码位于source_code/Real-time-translation-plugin-main/apps/gateway/src/providers/azure.ts；基线提交6ee6d51，修复版为本地工作区，源码SHA-256见evidence/summary.json。

## 3.2测试策略

以等价类区分配置、识别结果和取消类型，以边界值检查子数组及时间刻度，以场景法验证启动、终止和资源释放。使用实际SDK枚举与模拟工厂，验证真实适配器。新增24条与已有86条课程用例的核对见《用例范围核对》。

## 3.3执行步骤

从当前仓库进入source_code/Real-time-translation-plugin-main，首次npm ci安装依赖；运行npm run test:module2:lcy:reproduce，在临时副本执行修复前测试，预期20通过、4失败、退出码1；再运行npm run test:module2:lcy，修复版应24通过、退出码0。日志与JSON均写入tests/module2-lcy/results。

## 3.4缺陷表

### 3.4.1 会话终止

两项缺陷均已修复并通过自动化验证，处理人员与关闭签字字段留空。

### 表3.4.1 终止后仍发出事件

| 测试人 | 李承远 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | Azure适配器 |  |  | 功能编号 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M2-LCY-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | 会话abort后停止向外发送字幕、错误及状态，防止旧会话回调继续生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | M2-LCY-020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 已修复 |
| 分配给 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 会话中止后迟到回调仍输出事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 前置：创建真实AzureSession，以SDK模拟对象保留回调。 1. 调用session.abort()。 2. 依次触发recognizing、recognized、canceled与sessionStopped回调。 预期结果：对外事件数组为空。 实际结果：修复前仍输出2条字幕、1条错误和1条状态，共4个事件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | evidence/baseline-unit.json、unit.json、azure-fix.patch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | abort仅设置stopped并关闭资源，但三个回调入口没有检查stopped。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  |  |  |  | 解决日期 |  |  |  |  |  |
| 解决build |  | 6ee6d51基础上的本地修复 |  |  | 解决方案 |  |  | 修改源码 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 在handleResult、canceled和sessionStopped入口检查stopped。020由失败变为通过；008、009验证停止后写入被忽略，017～019验证资源清理。新增24条均通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4.2 取消事件分类

### 表3.4.2 取消事件分类错误

| 测试人 | 李承远 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | Azure适配器 |  |  | 功能编号 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M2-LCY-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | 正常EndOfStream不当作错误；认证与参数错误须先修正配置，不能使用原参数自动重试；临时超时保留重试能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | M2-LCY-021、022、024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 已修复 |
| 分配给 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 取消事件未区分正常结束和错误类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 前置：创建会话并取得SDK的canceled回调。 1. 分别发送Error+AuthenticationFailure和Error+BadRequestParameters。 2. 独立会话发送EndOfStream+NoError。 预期结果：前两种错误retryable=false；正常流结束没有provider-error。 实际结果：三种情况均发出provider-error且retryable=true。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | evidence/baseline-unit.json、unit.json、azure-fix.patch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | canceled对所有reason统一发错，并硬编码retryable=true，没有依据CancellationReason和CancellationErrorCode分类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  |  |  |  | 解决日期 |  |  |  |  |  |
| 解决build |  | 6ee6d51基础上的本地修复 |  |  | 解决方案 |  |  | 修改源码 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 先忽略非Error的取消原因，再将认证、参数及额度错误分类为不可重试。021、022、024由失败变为通过；023验证服务超时仍可重试。新增24条均通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5结果分析和结论

2项缺陷均位于Azure适配器，严重程度为中。修复前4条断言失败，修复后新增24条全部通过。相关产品及既有课程104条Vitest回归和类型检查通过。

测试结论限定在SDK模拟条件下：终止后不再发出事件，认证与参数错误不可重试，正常流结束不误报。真实Azure服务的鉴权、网络时序与识别效果未在本轮验证。