DEFECT REPORT

实时双语字幕插件

缺陷清单

|  | 记录模块二 AI 测发现的 2 项有效缺陷。两项缺陷均有隔离复现、独立根因、源码修复和自动化回归证据。 |
| --- | --- |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 实践方向 | 模块二 · 方案2（测试手段含AI） |
| 小组成员 | 白宇、李承远 |
| 贡献比例 | 各 50%（提交前由成员据实复核） |
| 文档版本 | 1.0 |
| 日期 | 2026-09-21 |

# 文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-21 | 1.0 | 新增模块二2项缺陷及修复验证 | 白宇、李承远 |

# 内容导航

1 引言与测试环境

2 BUG-M2-001 字幕拖拽小数偏移与取消状态残留

3 BUG-M2-002 未知翻译语言码触发未捕获异常

4 修复验证与结论

|  | 追溯说明 用例、日志、缺陷和文档均以 M2 编号关联；最终统计来自 evidence/summary.json。 |
| --- | --- |

# 1 引言与测试环境

被测对象为实时双语字幕插件 0.1.0。模块二重点检查 Chrome 字幕浮层的拖拽生命周期与 Gummy provider 对不可信上游结果的容错。两个缺陷均由 AI 辅助提出检查方向，成员通过源码阅读和临时工程复现确认。

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 测试日期 | 2026-09-21 |
| 环境 | Apple M5 / 16 GiB / arm64 / Darwin 25.4.0 |
| 工具 | Node.js 24.18.0、npm 11.16.0、Vitest 3.2.7、Playwright 1.62.1 |
| 隔离 | 本地 WebSocket 模拟 Gummy；浏览器执行实际构建的 content.js；不访问阿里云 |
| 复现入口 | npm run test:module2:reproduce（预期非零） |
| 验证入口 | npm run test:module2（预期24/24通过） |

## 1.1 缺陷摘要

| 编号 | 模块 | 严重度 / 优先级 | 关联用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-M2-001 | Chrome 字幕交互 | 中 / 高 | M2-019、M2-022 | 已修复并回归 |
| BUG-M2-002 | Gummy Provider | 高 / 高 | M2-016 | 已修复并回归 |

|  | 计数口径 小数保存失败与取消状态残留属于同一拖拽生命周期根因，合并为 BUG-M2-001；Gummy 结果处理异常单独计为 BUG-M2-002。 |
| --- | --- |

# 2 BUG-M2-001 字幕拖拽小数偏移与取消状态残留

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 测试人及时间 | 白宇；2026-09-21 |
| 功能模块及编号 | Chrome content script；M2-019、M2-022（相邻边界 M2-020、M2-021） |
| 严重程度与优先级 | 严重程度中；优先级高；状态：已修复并回归 |
| 测试依据 | extensionSettingsSchema 要求 verticalOffset 为 0～500 的整数；拖拽取消应终止操作且不提交设置。 |
| 前置条件 | 默认 verticalOffset=42；Playwright 加载构建后的 content.js；mock settings:set 执行同等整数校验。 |
| 缺陷影响 | 0.5px 拖拽可产生非法设置并导致保存拒绝；取消后仍保持拖动态，后续指针移动继续改变字幕位置。 |
| 证据路径 | evidence/reproduction.log；evidence/reproduction-artifacts/；evidence/browser-artifacts/；evidence/repair.patch。 |

## 2.1 复现步骤与现象

1. 运行 npm run test:module2:reproduce -- BUG-M2-001；脚本在临时源码副本恢复修复前拖拽代码。

2. M2-019 从 42px 向下移动 0.5px 后抬起指针；记录 settings:set。

3. M2-022 指针按下并移动 10px，派发 pointercancel，再继续移动到 50px；记录 dragging、pointer capture、偏移和保存次数。

4. 核对断言与 reproduction.log；命令非零表示修复前行为已被捕获。

| 用例 | 期望 | 修复前实际 |
| --- | --- | --- |
| M2-019 | 保存整数 42 | 产生 41.5；设置校验拒绝，保存记录为空 |
| M2-022 | dragging=false、capture=false、偏移停在52px、保存0次 | dragging=true、capture=true、偏移继续到92px、保存0次 |

## 2.2 根因与修复

根因一：pointermove 使用原始坐标差，钳制后没有取整；而设置 schema 只接受整数。根因二：只监听 pointerup，未处理 pointercancel 和 lostpointercapture，拖动状态没有统一出口。

// 修复后的核心规则 const clamped = Math.max(0, Math.min(500, startOffset + startY - clientY)); verticalOffset = Math.round(clamped); pointerup -> 清理状态并保存 pointercancel -> 清理状态、不保存 lostpointercapture -> 清理状态、不保存

## 2.3 修复验证

| 用例 | 验证点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| M2-019 | 小数拖拽取整并通过 settings:set 校验 | OK |
| M2-020 | 下界钳制为0 | OK |
| M2-021 | 上界钳制为500 | OK |
| M2-022 | 取消清理状态，不保存，后续移动无效 | OK |

# 3 BUG-M2-002 未知翻译语言码触发未捕获异常

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 测试人及时间 | 李承远；2026-09-21 |
| 功能模块及编号 | Gummy Provider 结果处理；M2-016 |
| 严重程度与优先级 | 严重程度高；优先级高；状态：已修复并回归 |
| 测试依据 | 外部 WebSocket 消息属于不可信输入；单条无法处理的结果不应产生未捕获异常或中断网关进程。 |
| 前置条件 | 本地 WebSocket 模拟服务已发送 task-started；会话处于 streaming；目标语言 zh。 |
| 缺陷影响 | 结构合法但语言码未知的 result-generated 可让消息回调抛错，当前会话无法通过受控 provider-error 收敛。 |
| 证据路径 | evidence/reproduction.log；evidence/unit.json；evidence/source-before-after.json；evidence/repair.patch。 |

## 3.1 复现步骤与现象

1. 运行 npm run test:module2:reproduce -- BUG-M2-002；脚本在临时源码副本恢复修复前分支。

2. 本地服务发送合法 task-started，再发送 result-generated；transcription.lang=en，translations[0].lang=xx。

3. 监听 provider 事件与 uncaughtException，检查是否产生受控错误。

4. 修复前只出现 listening，未产生 gummy_result_processing_failed；异常从 toGummyLanguage 逃逸，M2-016 失败。

// 修复前 case "result-generated": this.handleResult(event); // lang=xx 在映射中抛错 // 修复后 try { this.handleResult(event); } catch { this.failActive("gummy_result_processing_failed", message, true); }

## 3.2 根因与修复

gummyEventSchema 允许任意字符串语言码；后续 translations.find 调用 toGummyLanguage 时才验证支持范围。原消息入口只捕获 JSON 与结构错误，没有捕获 result-generated 的语义处理异常。

修复将捕获范围限制在 result-generated 的处理边界，并调用 failActive：只发出一次可追踪 provider-error、清理计时器、终止连接并完成 finish promise。未改变 WebSocket 消息结构、设置字段或用户可见 API。

## 3.3 修复验证

| 检查项 | 修复后结果 |
| --- | --- |
| provider-error.code | gummy_result_processing_failed |
| retryable | true（允许上层按既有策略恢复） |
| 未捕获异常 | 0 |
| 相关回归 | M2-013～M2-018 全部通过 |

# 4 修复验证与结论

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 模块二自动化 | 24通过、0失败、0跳过、0未执行 |
| 产品单元测试 | 36通过 |
| 既有扩展E2E | 3通过；1条真实音频捕获按原设计跳过 |
| 类型与构建 | 产品/模块二类型检查、Chrome、网关、Safari资源构建通过 |
| 缺陷复现 | 修复前 M2-016、M2-019、M2-022 失败，覆盖2个独立根因 |

两项缺陷均已完成源码修复及相邻场景回归。结论只覆盖固定数据、本地服务和 Chromium 交互；不扩展为语音识别准确率、真实云端延迟或 Safari 原生宿主质量结论。